会议纪要

会议地点：阳光电源产业园智慧园区项目办公室2楼会议室

时间：2026年7月29日星期三 9:00-11:30

阳光电源：辛辰（业务负责人）、张忠魁、窦田田、夏林峰 张建华 黄晓虎 冯嘉敏 吴东 李建国 余永波 胡春波 郭中梅 等线上线下约15人

联想：伍玉斌 田磊 徐垚晨 许晓光 朱尤栋 张悦（列席）

议题：针对阳光的智慧园区一期的需求，向项目组阐述联想智慧园区解决方案，包括实践案例，产品平台，交付服务等。

结果：经过现场的交流和演示，客户对我们能力表达了比较明确的认可，有资格参与此项目，并初步明确提出了下一步调研、方案细化、参观考察安排要求。

主要内容记录：

议程一，由伍玉斌对联想智慧园区解决方案及案例进行了详细讲解；

议程二，客户就交流内容提出一些问题和建议，简要记录如下：

1，建筑模型资料的复用可能性：目前只有平面图，无3D模型；

2，大屏 内容要考虑预算和落地，可作为亮点之一；

3，场内物流调度是重点和难点，并且涉及到跨园区车辆调度；这部分也是之前导致第一轮招标被取消的主要部分；

4，建议将来的细化方案：展示场内物流调度的所取得的效果，要量化，比如车辆等待时间减少了多少，拥堵情况减少了多少？流转时长减少了多少？等

5，整体规划，分布实施：多园区协同要在规划中考虑到扩展性和可复制性；

6，对于园区的工单处理，从提单、派发，处理，整体要统一一个池子，闭环管理；分级分类管理；按角色隔离数据权限；

7，现场调研之后，要提供细化后的分模块的方案；

8， 联想的平台模块比较多，但要聚焦到SOW文件，围绕5个功能模块落地来细化；

9，不要忽略“外协服务质量管理”模块，其包括餐饮，超市，维修等类型；

10，外协可以涉及很多的具体管理和业务，如下：

工单结算，满意度，绩效管理，合同履约结果，扣分，扣点，扣款，奖励；

服务商、人员台账，主要还是面向服务商进行管理；

11，方案要包括无人机巡检：定点起飞回收，巡检方案；无人机方案定位为固定摄像头的补充以及应急方案；

12，越界检测管理：当前考虑使用震动光钎+摄像头，判断越界后产生工单。如果有更合理的方案也可提出；

13，系统对接和人员组织架构对接：参考系统清单，主数据来自MDM系统；

14，所有的宿舍管理部分，需要包括其他园区的宿舍，进行跨园区设计考虑。

15，投标主体联想北京；

16，不提供产品代码，二开代码可以提供；

17，一期聚焦5个模块，要考虑落地和结项，不想摊子铺太大；

18，联想的制造业背景，母本工厂模式，是差异化优势；

19，阳光的关注点从有没有系统转向能不能用好系统，强调工单闭环，服务考评，体验感知等运营级的要求；

下一步工作内容：

1、调研计划；

2、供应商参观考察计划；

3、细化方案；